合同编号：【           】

# 【江门星汇名庭天璇星院7幢客梯更换曳引钢丝绳和限速器钢丝绳】零星（专项）

# 工程合同

甲方：【越秀地产（江门）物业管理有限公司】

乙方：【江门市广州电梯工程有限公司】

## 【江门星汇名庭天璇星院7幢客梯更换曳引钢丝绳

## 和限速器钢丝绳】零星（专项）工程合同

甲方（发包人）：【越秀地产（江门）物业管理有限公司】

法定代表人：【李耀民】

联系地址：【广东省江门市蓬江区江侨路星汇名庭天枢星院1幢二层205室】

乙方（承包人）：【江门市广州电梯工程有限公司】

法定代表人：【陈文匡】

联系地址：【江门市建设二路13号三楼】

根据有关的法律、行政法规等的有关规定，结合工程具体情况，经双方友好协商，一致同意签订本合同，共同遵守。

### 1. 工程概况

1.1. 工程名称：【江门星汇名庭天璇星院7幢客梯更换曳引钢丝绳和限速器钢丝绳】

1.2. 工程地点：【江门星汇名庭天璇星院7幢客梯（14G020051）】

1.3. 工程规模：【天璇星院7幢客梯维修】

1.4. 工程承包范围及工程内容：【江门星汇名庭项目】

其他相关内容：【/】

### 2. 工期

2.1. 本合同施工工期：【2026 年4 月 13日】起至【2026 年4月 14日】止。

2.2. 乙方应在上述日期内完成施工，经甲方竣工验收合格并交付甲方使用，节假日包括在内。

2.3. 因甲方原因导致工期延误的，经甲方书面确认后，工期予以顺延。

### 3. 合同价款与支付方式

#### 3.1. 合同价款与构成

3.1.1. 本合同暂定含税总价款为人民币【0.00】元（大写：人民币【零元整】），其中不含税金额为【/】元，税率为【 / 】%，增值税额为【/】元，最终增值税金额以税务部门最终核定为准。本合同中不含税综合单价不因国家税率变化而变化,若在合同履行期间,遇国家税率调整的,则按调整后的税率对税金进行调整,以开具发票的时间为准。

3.1.2. 本合同采用固定综合单价（详见附件三《工程量清单》）包干，暂定总价方式进行承包，综合单价已包括乙方为完成本合同所涉工程量清单项目所需的一切费用，包括但不限于设计费、材料费、人工费、施工机具使用费、管理费、利润、价差、保险费、夜间施工增加费用、机械进退场费、赶工措施费、临时停工补偿费、临时停水停电补偿费、移交前/期间维护费、工程配合费、行政事业性收费、验收费、税金等。乙方在明确综合单价时已经考虑合同履行过程中的价格风险，在本合同执行期间内，无论市场原材料、人工、运输价格、工程项目以及对应的工程量如何变化，本合同所列明的不含税综合单价均不作任何调整。

#### 3.2. 付款流程：

3.2.1. 付款流程

3.2.1.1.  工程竣工经甲方验收合格，并办理结算手续后【/】个工作日内甲方应完成付款。同时暂扣本合同总价款的【/】%，即人民币【/】元，作为本项目的质量保证金。待保修期届满后无息返还，如在保修期内出现甲方有权扣除质量保证金的情况，则保修期满后甲方仅返还扣除后剩余的质量保证金（如有）,质量保证金不足以抵偿甲方损失的，甲方有权向乙方追索。

3.2.1.2.  乙方应在甲方付款日前【15】个工作日向甲方出具合法、等额、有效的增值税发票，如乙方未在合同约定的期限内向甲方提交发票，甲方有权相应推迟本合同约定的付款日期、暂停票据支付或要求乙方退回已收票据，且不构成违约，不承担违约责任。待发票更正后重新履行支付义务。因乙方提供虚假或无效等不合规发票而导致甲方任何损失的，乙方应承担相应的赔偿责任，此赔偿责任应包括甲方因此遭受的全部经济损失，包括实际损失以及因索赔而支付的一切费用。

3.2.1.3.  乙方收款信息如下：

纳税人识别号：【914407031939236288】

开户银行： 【中国工商银行江门市城区支行】

银行行号：【102589000261 】

账户名称： 【江门市广州电梯工程有限公司】

收款账号： 【2012002619024829157】

乙方上述账户信息发生变动的，应至少提前七日书面通知甲方，否则因未及时通知账户变动信息而造成的延迟付款或错付等一切不利后果皆由乙方自行承担，给甲方造成损失，应当承担赔偿责任。

3.2.2. 双方同意，本合同项下的费用可通过【银行转账】支付，甲方有权根据实际情况选择：

3.2.2.1.  银行转账：按本合同第 3.2.1.3 条约定的乙方账户信息执行；

3.2.2.2.  票据支付：包括但不限于【电子银行汇票、电子商业汇票（银行承兑汇票或商业承兑汇票）】。票据信息需符合《中华人民共和国票据法》 、《电子商业汇票业务管理办法》及相关法律法规规定，且票据金额、收款人名称（与乙方全称完全一致）、出票日期、付款人信息、真实、无误，不存在任何权利瑕疵或限制。

3.2.3. 如采用票据支付，按照以下条款执行：

3.2.3.1.  甲方应于 3.2.1.1 条所述的约定付款期限前【3】个工作日完成票据的申请开具并交付或系统推送给乙方。乙方应在收到票据后【2】个工作日内进行核验，确认无误后向甲方出具书面签收凭证或通过系统操作签收；

3.2.3.2.  若乙方发现票据存在瑕疵（如电子签章不完整、票面信息与合同约定不符、金额错误等），应立即（最迟不超过上述核验期届满当日）通过系统拒收及通知甲方，否则视为甲方票据无瑕疵。甲方在【7】个工作日内更换或重新签发有效票据，原约定付款日相应顺延，甲方不因此承担逾期违约责任；

3.2.3.3.  若因甲方原因导致票据无效、瑕疵或到期无法兑付导致乙方未能及时收款的，甲方应承担逾期付款责任，违约金按应付未付金额的【万分之五/日】计算（自应付日期起至实际清偿日止）。

3.2.3.4.  若因乙方未在票据到期日前通过系统发起提示付款指令、未及时签收票据等乙方原因导致无法兑付的，甲方不承担逾期责任。已交付票据或已成功签发的电子票据视为有效支付，乙方不得以未实际收到款项为由主张甲方违约。

#### 3.3. 开具发票的相关要求

3.3.1. 乙方提供的发票为增值税【普通】发票。

3.3.2. 乙方应依法提供有效发票，不得开具虚假发票，或由非乙方公司代开发票（税务部门按规定代开的发票除外）。如乙方提供之发票违反相关法律法规规定，甲方有权要求乙方在 7 日内重新开具，否则，甲方有权提前解除本合同，乙方应按本合同约定承担相应的责任。

3.3.3. 本合同项下费用甲方的开票信息如下

账户名称： 【越秀地产（江门）物业管理有限公司】

纳税人识别号或统一社会信用代码： 【9144070356668283XY】

开户行： 【中国建设银行股份有限公司江门院士路支行】

银行账户： 【44001670225053002667】

地址： 【广东省江门市蓬江区江侨路星汇名庭天枢星院 1 幢二层 205 室】

电话： 【0750-3689095】

3.4. 乙方确认，本合同乙方应承担的违约金或赔偿金可由甲方在应付未付给乙方的款项中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方追索。乙方应于收到甲方通知后【7】天内一次性支付给甲方。若为票据支付的，票据已交付但未到期兑付的，视为甲方已履行付款义务，甲方不得从票据金额中直接扣除违约金，应另行向乙方追索。

### 4. 甲方责任

4.1. 甲方委派【许晶莹】（【18127122167】，【

xujingying@yuexiuproperty.com】）作为甲方代表，代表甲方履行本合同

义务。甲方代表与乙方有关负责人联系工作应采取书面形式。甲方变更甲方代表应提前以书面形式通知乙方。

4.2. 提供本工程相关的资料，并对该等资料的准确性及真实性负责。

4.3. 发出指令、签证或批准工程变更。

4.4. 参加承包工程的竣工验收工作，提出有关验收意见。

4.5. 按照合同约定支付相关工程款项。

### 5. 乙方责任

5.1 乙方委派【冼国新 】（【 18033134501】，【jmdtwxb@126.com 】）

为乙方代表，代表乙方履行本合同义务。负责与甲方的联系以及解决日常工作中出现的问题。乙方变更乙方代表应事先征得甲方同意并以书面形式通知甲方。

5.2 乙方保证，乙方具有法律规定的履行本合同所需的资质，不会因其资质问题给甲方或本合同项目造成任何不利影响，否则甲方有权以书面形式通知乙方解除本合同。

5.3 乙方应根据合同的约定，精心并努力地施工和完成工程。

5.4 乙方需配合发包人办理施工所需的证件、批准文件。乙方自身施工资质的证件由乙方自行办理。

5.5 乙方应对所有工地作业和施工方法的适当性、可靠性及安全性负全责。

5.6 乙方应建立并健全质量管理体系，符合安全生产及文明施工有关规定，指定安全和防火负责人。

5.7 乙方在工地应提供在各自专业上有经验和熟练的技术助手以及能对工程进行合理监督的工长和为合理及时地完成合同约定的乙方义务所必需的熟练的、半熟练的工人。

5.8 甲方有权要求乙方从工地撤换不能胜任其任务的人员。对任何要求撤换的人员的指令，乙方应及时执行。

5.9 工人的意外事故或伤害。对于乙方所雇用的工人或任何其它人员的损害或赔偿，甲方没有责任，但由于甲方的行为失误所造成的伤亡除外。对于非甲方造成的损害和赔偿，乙方应保障并持续保障甲方不负责任，且保障甲方不负担

涉及这类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、赔偿费及其它费用，但前述应由发包人负责的除外。

5.10 从开工之日起，至本工程验收合格后将工程移交给甲方止，乙方对所有有关工程的材料、半成品、成品和配套设备装置的照管负全责。乙方应努力保障甲方免于由于乙方保护不周而造成的所有赔偿或其它费用。

5.11 乙方应采取有效措施保护施工现场的建筑物、构筑物以及管线等，否则应承担由此导致的赔偿责任。

5.12 乙方应于工程开工前，为施工场地内自有人员及施工场地内的自有施工机械、设备办理与本工程相关的一切保险。一切因乙方未投保上述保险而引致的任何问题、索偿、免赔额、损失或费用均由乙方承担，与甲方无关。乙方应当与员工签订劳动合同，规范用工，并应自行为所有员工购买相关商业保险和工伤险等社会保险，如乙方相关人员发生伤亡事故，应当由乙方/相关人员向相关商业保险公司或社会保险机构申请赔偿，不足部分由乙方自行赔偿，与甲方无关。

### 6. 材料供应方式

所有的材料由乙方负责采购，材料价款已计入本合同价款内。若乙方提供的材料不符合国家规定质量标准和甲方要求的型号和规格标准的，乙方应按甲方要求整改并自行承担整改的相应费用，否则甲方可不予支付工程款，所造成的一切经济损失及法律责任由乙方负责。整改期间计入工期，如因整改导致工期延误的 ,乙方应按本合同约定承担相应的责任。

### 7. 保修

7.1 本工程保修期为【壹】年，自竣工验收合格之次日起计。

7.2 在保修期内，凡属工程的缺陷（包括乙方供应的材料设备），乙方应在接到甲方通知后 24 小时内进行处理，并负责无偿维修好，并承担相应的经济赔偿和法律责任，保证甲方免于由此引起的经济赔偿和法律责任。

7.3 若乙方未按合同约定圆满履行其保修职责，甲方有权选择第三方维修单位进行维修，由此产生的一切费用由乙方承担。甲方有权从还未支付的质量保证金中扣除相应的维修或维护所发生的费用，不足部分乙方应补齐后返还甲方。

### 8. 施工组织设计或方案

8.1 乙方在进场前【7】天内完善、细化报价时编写的施工组织设计（方案） , 并向甲方提交施工组织设计（方案）；若甲方提出修改意见，乙方应认真考虑并给予修改。

8.2 乙方应严格按施工方案进行施工，按计划完成工程，当实际进展和计划不符时，应及时提出修改计划报甲方批准后执行。

### 9. 转让、转包与分包

9.1 乙方不得转包本工程。

9.2 未经甲方书面同意，乙方不可以任何形式分包本工程。

### 10. 工程验收

10.1 隐蔽工程由乙方自检后，填写隐蔽工程验收单，在隐蔽前 24 小时通知甲方检查验收，甲方应到现场检验，签署验收合格文件后，乙方可进行下一工序施工。

10.2 工程验收依据和标准：施工图纸，图纸说明，有关设计变更资料和图纸，技术交底纪要，国家及地方颁布的施工验收规范和有关规定，材料、构件样板等。

10.3 工程完工后，乙方经自检达到合格标准后才向甲方发出竣工预验通知书。甲方预验合格后，双方协商确定竣工验收时间。

10.4 乙方应规定整理完整的竣工技术档案资料，并在确定的工程竣工验收前【7】天内向甲方提交符合要求的竣工资料、图纸(竣工验收时签发的文件除外 )一份。乙方不按照前述规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为本工程尚未具备竣工验收条件。

10.5 双方应于验收合格后【7】天内签署工程交接验收证明文件，乙方将场地清理干净后将工程移交给甲方管理。

### 11. 违约责任

11.1 本合同任何一方不履行合同或者履行合同义务不符合约定条件的，即视为违约；守约方有权要求违约方赔偿损失及采取其他合理的补救措施。采取其他补救措施后，尚不能完全弥补守约方受到的损失，守约方仍然有权要求赔偿损失。

11.2 除本合同另有约定外，甲方无正当理由逾期付款，经乙方书面催告后仍未支付的，则自催告期满之日起算，每逾期一日，甲方应向乙方支付应付未付金额【1】%的违约金。

11.3 工期延误方面的违约责任

乙方未按合同约定的日期竣工验收合格并移交甲方使用，每逾期一日，乙方必须按合同价款的【1】%支付违约金给甲方，违约金不足以弥补甲方的实际损失的，乙方还应当赔偿甲方的实际损失；逾期超过【20】天的，乙方除必须支付违约金和赔偿损失外，甲方还有权单方解除未完成部分工程合同。

11.4 质量方面的违约责任

11.4.1 乙方应保证工程满足合同约定的质量标准，如甲方发现存在明显质量不合格的部分，可以书面通知乙方要求整改，乙方在收到书面通知【7】天之内应当立即进行整改；逾期未进行整改的，每次承担违约金【500】元。

11.4.2 工程完工后乙方须确保一次性验收合格，导致二次或三次验收方能合格的，每多一次验收，乙方需向甲方支付本合同总价款【5】%的违约金，且乙方需自费修复或整改直至达到验收标准为止，延误的工期不予顺延，并赔偿甲方因此发生的一切损失。

11.5 民工工资支付方面的违约责任

11.5.1 乙方违反本合同关于民工工资支付的规定，被民工投诉属实的，乙方必须在【7】天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉【 3】次及以上，经查实，乙方须向甲方支付违约金人民币【5000】元。

11.5.2 若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻甲方办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，乙方必须承担严重违约责任，须向甲方支付违约金人民币【5000】元，并立即采

取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，甲方有权部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

11.5.3 由于乙方拖欠民工工资致使甲方被投诉或起诉并被判令先行垫付民工工资的，乙方除应向甲方支付垫付的民工工资（如有）外，还应向甲方支付应付未付民工工资总额【10】%的违约金。

11.6 工程分包、转包方面的违约责任

乙方擅自分包或者转包工程的，应承担本合同价款的【10】%的违约金，且甲方有权单方部分解除合同或解除合同，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿

。

11.7 其他方面的违约责任

11.8 除本合同另有约定外，任一方违反本合同的，皆应在守约方规定或通知的合理期限内（以守约方书面通知的纠正期限为准）纠正违约行为，否则守约方有权解除本合同。

11.9 本合同因违约方原因被终止或提前解除的，违约方应支付合同总额的【 20】%的违约金，如该违约金不足以弥补守约方损失的，不足部分违约方还应予以补足。

11.10 本合同约定的违约方应赔偿守约方的损失，包括但不限于实际损失、期待利益损失、守约方因追索而产生的诉讼费、公告费、保全费、律师费等。

### 12. 合同解除

12.1 甲方和乙方协商一致的情形下，可以解除本合同。

12.2 因不可抗力致使合同无法继续履行，甲方与乙方都可以解除合同。

12.3 除本合同另有约定外，乙方有下列情形之一者，甲方可以解除合同并要求乙方承担违约责任：

12.3.1 乙方未能在约定的开工期限内开工，经催告后的【20】天内仍未开工的。

12.3.2 乙方擅自停止施工时间持续/累计达【20】天的。

12.3.3 乙方明确表示不履行合同约定主要义务的。

12.3.4 乙方未遵守合同约定或甲方的指令，经甲方书面指出后仍未按要求改正的。

12.3.5 乙方转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的。

12.3.6 乙方逾期完工超过【20】天的。

12.3.7 乙方被认为是严重违反合同的其它违约行为。

12.3.8 合同其它约定的情况。

12.4 合同一方按本合同约定要求解除合同的，应以书面形式向另一方发出解除合同的通知，除合同另有约定，对方收到通知时合同即告解除。

12.5 合同一旦解除，乙方应立即停止施工，保证现场安全，并在收到甲方撤场通知后【7】天内撤离现场，并将所有与本合同有关的施工文件、设计文件移交给甲方。否则，每延迟撤离一天，甲方有权从未支付给乙方的任何款项中扣除【500】元人民币

12.6 甲方有权提前【15】 日通知乙方后解除本合同，且无需向乙方承担任何违约责任，乙方对此表示认可并接受。乙方已明确知悉《民法典》规定的各项权利，自愿对相关权利予以放弃，乙方不会以包括但不限于诉讼等方式向甲方主张任何权利或要求甲方支付其他任何费用、补偿或者赔偿。

12.7 本合同另有约定外，任何一方欲变更、解除本合同，应提前三十日书面通知对方，并阐明理由，经对方书面同意后，方可对本合同及其附件进行变更 、解除。

### 13. 保密条款

13.1 本合同项下的“保密信息”是指依《反不正当竞争法》第九条第四款所规定的，不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息 、经营信息等商业信息。涉及到的范围是：包括但不仅限于图纸、电子记忆媒体 、电子数据、实验数据、材料、零部件、客户名单、货源情报、合同、价格、成本、产销策略等协议双方在洽谈、签订、履行合同过程中相互披露的内容信息。

13.2 未经其他方书面同意，任何一方均不得将保密信息向本合同以外的其他方提供、泄露，否则应承担由此产生的一切法律后果及损失。除为从事本合同约定之事项正常使用外，双方不得以任何形式为自己或他人的利益使用、利用本

合同约定的保密信息。 但双方因工作需要，在以下范围内披露前述内容的，不视为违反本合同项下的保密义务：

13.2.1 国家法律法规、有管辖权的政府部门、证券监管机构（包括香港联合交易所有限公司）或其他有权监管机构要求披露的情况；

13.2.2 在披露时已成为公众一般可取得的资料和信息；

13.2.3 由任一方就本合同所述交易而须向其法律、业务或财务顾问或有关之高层管理人员披露之资料，并在其要求的范围内做出披露；

13.2.4 双方须向其关联公司披露之资料。

13.3 保密期限为自接受保密信息起永久保密，除非该保密信息已经被合法地成为公开信息。本保密条款不因本合同的不成立、全部或者部分无效、变更、撤销、解除、履行完毕等情形而失去效力。

### 14. 不可抗力

14.1 本合同所述的“不可抗力”系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、恐怖主义、动乱、空中飞行物坠落或其他非合同双方责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾、台风、洪水、公共卫生事件以及国家法律变化和政府行为等事件；法律另有规定的，依照其规定。

14.2 受不可抗力影响的一方不免除其应当尽可能地及时采取合理的措施减 轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

14.3 在不可抗力事件发生后，受不可抗力影响的一方应在发生不可抗力事由之日起三日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知其他方,并提交不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明。根据不可抗力对合同履行的影响程度，双方协商是否解除合同、延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况确定部分或全部免于承担违约责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。

### 15. 通知与送达

15.1 双方确认，记载于本合同中的通讯地址、电子邮件、联系电话、传真等均真实有效，为双方通知、送达地址。如有变更，应自变更之日起三日内书面通知其他双方；否则，一方根据本合同约定的送达地址发出、邮寄的电子邮件、电子合同、通知、函件等视为送达对方；如因此而引致的任何通知、送达错误或无法送达的，由该变更方承担一切责任。

15.2 本合同约定应发送的书面通知在下列日期视为送达：

15.2.1 专人递送函件、通知的，收件人签收之日视为送达；

15.2.2 以挂号信或快递邮寄的，在寄出（以邮件戳为凭）后的次日视为送达；

15.2.3 以传真形式送达，传真发出之日视为送达；

15.2.4 以电子邮件、手机短信等电子方式发出通知的，自发件人的电子系统显示发送成功之日视为送达。

15.3 双方约定本合同地址同时作为司法送达地址，对双方均具有约束力。

### 16. 争议解决

16.1 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国现行有效的法律（不含香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区法律）的管辖

。

16.2 凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议,应由双方通过友好协商解决。不愿协商或者协商不成的，双方一致同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

16.3 在诉讼期间，本合同无争议的部分双方均应继续履行。如本合同的部分条款被认定为无效，不影响其他条款的效力。

### 17. 其他

17.1 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行；法律、法规未作规定的，经双方协商一致，另行签订补充协议。本合同所含附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

17.2 本合同、所有通知及所需文件及其它有关文件均以中文撰写。

17.3 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

17.4 各方一致同意，如本合同以电子签名和数据电文方式进行签署的，本合同自各方加盖有效的公司电子印章之日起生效，电子签署与纸质签署具有同等的法律效力。

17.5 本合同的签订地为【江门星汇名庭】。

17.6 本合同一式【4】份，甲方执【3】份，乙方执【1】份，每份均具同等法律效力。

### 18. 补充条款

18.1.  双方一致确认，在不另行签订补充协议的情形下，下述补充条款与主合同内容不一致的，以补充条款为准。

补充条款：【【本合同暂定含税总价款为人民币【24252.5】元(大写:人民币【贰万肆仟贰佰伍拾贰元伍角】)开具为 6%增值税普通发票。合同签订乙方进场【7】个日历天后,待江门市住宅专项维修资金管理中心审批完结后,由江门星汇名庭天玑星院 4 幢专项维修资金账户向乙方支付全部工程款】

### 19. 附件

19.1.  附件一：廉洁协议

19.2.  附件二：安全生产环保责任协议

19.3.  附件三：工程量清单

19.4.  其他附件：【附件三:工程工艺及工程量清单  附件四:乙方营业执照、资质证书及安全生产许可证】

# (以下无正文)

| 甲 方 (盖 章 )： | 乙 方 (盖 章 )： |  |
| --- | --- | --- |
| 法 定 代 表 人 /授 权 代 表： | 法 定 代 表 人 /授 权 代 表： |  |
| 签约日期： |  |  |

附件一：

# 廉洁协议

甲方:【越秀地产（江门）物业管理有限公司】

乙方:【江门市广州电梯工程有限公司】

鉴于协议双方已签订【 【江门星汇名庭天璇星院7幢客梯更换曳引钢丝绳和限速器钢丝绳】零星 (专项）工程合同 】（以下简称“业务合同”），根据中华人民共和国法律法规及廉洁从业有关规定要求，做好业务合同履行中的廉洁建设，保证业务合同履行质量，提高资金的有效使用和投资效益，双方就廉洁建设相关事宜订立廉洁协议，以供遵照执行。本协议不受双方业务合同变更、解除或终止无效的影响，始终有效。

一、   适用范围

本协议适用于甲方（含甲方聘请的与业务合同履行相关的其他单位）所有工作人员(含所有工作人员的配偶、子女、亲属及特定关系人员，下称“甲方人员 ”) ,以及乙方(和/或其代理人)及其所有工作人员、乙方在履行业务合同中使用的分包队伍、协作队伍、材料供应商及其工作人员(含上述所有人员的配偶、子女、亲属及特定关系人员，下称“乙方人员”)。

##### 二、双方共同责任

2.1 双方应严格遵守国家、省、所在地区有关廉洁从业方面法律法规的规定

。

2.2 双方应严格执行招采文件、报价文件以及合同文件的内容，根据约定履行相关义务。

2.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律认定的商业秘密和合同另有约定除外)，不得损害国家、集体和合同双方的利益，不得违反项目管理要求。

2.4 加强对各方有关人员的管理和教育，自觉抵制违反廉洁从业规定的行为

。

2.5 发现对方人员在业务活动中有违反廉洁从业规定的行为，应当要求对方及时纠正，并向纪检监察机关（机构）或司法机关举报。

##### 三、甲方权利义务

3.1   甲方人员不得索取或接受乙方的礼金、礼品、有价证券、贵重物品及购物卡劵等，不得利用业务之便向乙方索要贿赂、好处费、感谢费，收受回扣等。

3.2   甲方人员不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或甲方人员个人支付的费用，不得以借钱、借物、装修房屋、买卖汽车等任何名义与乙方人员发生非公开私人经济往来。

3.3   甲方人员不得参加乙方及其相关单位安排的高消费娱乐、健身、旅游、高档宴请等活动，不得接受、借用乙方及其相关单位提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.4   甲方人员不得要求或者接受乙方及其相关单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作升学安排以及出国出境、旅游等提供方便。

3.5   甲方人员不得以任何理由私自向乙方及其相关单位推荐材料、设备及劳务，不得要求乙方及其相关单位购买合同以外的材料和设备。

3.6   甲方人员要秉公办事，不准弄虚作假、以次充好、虚结虚算及套取合同费用等。

3.7   甲方人员不得从事与合同项目有关的材料和设备供应、分包、劳务等经济活动。

3.8   甲方有权根据乙方对廉洁协议的执行情况，决定是否给予乙方参与甲方后续项目合作等权利。

##### 四、乙方权利义务

4.1   乙方及乙方人员不得以任何理由和形式，向甲方人员提供回扣、行贿、馈赠或出借金钱、有价证券、贵重物品等。

4.2   乙方及乙方人员不得以任何名义为甲方人员报销应由甲方或甲方人员个人支付的任何费用，不得以任何名义与甲方人员发生非公开私人经济往来。

4.3   乙方及乙方人员不得安排甲方人员参加高消费娱乐、健身、旅游、高档宴请等活动。

4.4   乙方及乙方人员不得为甲方人员个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

4.5   乙方及乙方人员不得为甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作升学安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4.6   乙方及乙方人员不得就合同签订或履行向任何第三方索取或接受礼金、有价证券、贵重物品。

4.7   乙方及乙方人员与甲方业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

4.8   甲方对涉嫌与甲方人员有关的不廉洁行为进行调查时，乙方及乙方人员有配合提供证据、作证等义务。

4.9   甲方人员违反廉洁协议约定，乙方应及时采取措施，积极有效地制止不廉洁行为的发生，并应在知悉后的24小时内向甲方廉洁监督部门举报。

##### 五、违约责任

5.1   业务合同履行过程中，如发现乙方人员涉嫌违反本协议约定的廉洁要求需进行调查的，甲方有权中止业务合同的履行，且无需承担违约责任或赔偿乙方的任何损失。待调查完成后，甲方有权根据调查结果及本协议约定确定解除或恢复履行业务合同。

5.2   甲方人员有违反本协议第二条双方责任、第三条甲方义务约定的，

由甲方按照管理权限，依据有关规定给予有关人员处分、处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

5.3   乙方及其人员有违反本协议第二条双方责任、第四条乙方义务约定的，甲方有权根据违约情形、造成后果、涉案金额及业务合同金额等要求乙方支付不低于1万元、不高于50万元的廉洁违约金；造成甲方如下任一损失的，甲方除有权要求乙方支付廉洁违约金外，还有权解除与乙方的所有业务合同且不承担任何违约责任，廉洁违约金不足以弥补给甲方所造成的损失的，甲方还有权向乙方进一步追偿：

1) 乙方违反廉洁要求的行为导致业务合同的价格偏离市场价而造成甲方损失的；

2) 乙方违反廉洁要求的行为导致甲方在业务合同履行中额外支出费用（如修理、重做的费用以及向第三方承担的违约金、赔偿金等）的；

3) 因业务合同解除导致甲方须另行委托其他供应商而额外增加费用的；

4）乙方违反廉洁要求的行为给甲方造成其他损失的。

##### 六、监督与举报方式

6.1 廉洁协议由合同双方当事人或相关主管部门负责监督执行。合同双方当事人或相关主管部门可以相互约请对廉洁协议执行情况进行检查。

6.2 甲方人员违反廉洁协议相关约定的，可向甲方廉洁监督部门举报。举报电话：【020-87540002】；邮箱：【yxwf_jd@yuexiuproperty.com】。

6.3 乙方人员违反廉洁协议相关约定的，可向乙方有关主管部门举报，并告知甲方。举报电话：【  】；邮箱：【/】。

##### 七、其他

7.1 廉洁协议如作为业务合同的附件，与业务合同具有同等法律效力。

7.2 业务合同终止后，发现在业务合同履行过程中任一方及其人员有违反本协议约定行为的，甲方有权按本协议约定追诉。

7.3 廉洁协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，双方一致同意，如本协议以电子签名和数据电文方式进行签署的，本协议自双方加盖有效的公司电子印章之日起生效，电子签署与纸质签署具有同等的法律效力。

7.4 廉洁协议一式【4】份，其中甲方执【3】份，乙方执【1】份，各份均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方:（盖章）

法定代表人/委托代理人:(签字)

乙方:(盖章)

法定代表人/委托代理人:(签字)

签约日期：

附件二：

# 安全生产环保责任协议

甲方：越秀地产（江门）物业管理有限公司

乙方：江门市广州电梯工程有限公司

为确保在服务过程中人身、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法 》

等法律、法规、规定，明确双方安全责任，确保作业人员安全，保证员工和其他所有雇员在服务过程中人身健康安全，预防发生各类安全事故，不发生环境污染事故和重大环境纠纷。经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。

一、  本协议书有效期为：自签订主合同之日起至合同履行完成之日止。

二、  协议内容：治安防范，防火安全，生产安全，交通安全，环保要求。

三、  甲方承担的安全责任、权利：

（一）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

（二）甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚；

（三）甲有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

四、  乙方承担的安全责任、权利：

（一）     乙方必须贯彻执行国家有关安全成产的方针、政策、法令、法规，遵守国家 、行业有关安全作业、文明作业的规定，遵守现场的各项规章制度。

（二）班前乙方必须组织全体作业人员分工种进行安全教育，合格后方可进入现场作业。

（三）班前乙方必须向作业人员进行安全技术培训，让全体作业人员掌握工程特点及作业安全措施。

（四）乙方服务人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在作业现场必须做到：

1 、 高空悬空作业必须系好安全带；

2 、 班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；

3 、 未经甲方作业负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；

4 、 不得私自乱接乱拉电线，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；

5 、 不得在作业现场烧火；

6 、 使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；

7 、 作业过程中必须严格遵守安全操作规程；

8 、 不应疲劳作业，不得在操作面上及楼层上睡觉。

（五）乙方应自觉接受甲方安监部门的督导和指导。对甲方安监部门检查提出的安全整改通知，必须及时整改。作业中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方安全监察部门。

（六）乙方必须按国家有关规定，为作业人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证作业工具、器械使用安全。

（七）班前应对作业机械、工具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。乙方作业人员应对所在的作业区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止作业，并经落实整改后方可继续作业。在作业期间所使用的各种设备及工具等均应符合作业要求。

（八）应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行作业。

（九）乙方应对工作区域采取的安全技术措施、作业人员状态以及作业中的安全责任负责；如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

（十）乙方作业人员违反有关安全生产规程制度时，甲方安监部门有权予以纠正、制止，有权通知乙方并给予经济处罚，直至停止乙方的工作。

（十一）   乙方应严格遵守国家有关环境保护法律法规的规定，并遵守甲方关于环保等方面的制度，严格按照环保的规范标准施工作业。

（十二）   乙方应识别施工现场的环境因素，如：扬尘污染、粉尘污染、生活污水、固体废弃物、施工噪音等造成的环境危害。

（十三）   制定针对现场环境因素的环境管理制度和环境保护措施。及时纠正和整改业主、甲方以及周边居民提出的投诉和意见。

（十四）   乙方应及时清理施工现场，妥善处置废弃物，保护施工现场及周边环境。

（十五）   乙方应缴纳地方政府环保部门开具的因乙方责任造成环境污染的相关罚款。

五、  因乙方责任造成的甲方设备事故，由甲方按事故调查规程处理，乙方安全监察机构参与调查；因乙方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失，一切责任由乙方承担，并通知有关政府部门调查处理、统计上报

。

六、  本协议自签订之日起生效，壹式【4】份，甲方执【3】份 、乙方执

【1】份；双方签字代表签字生效，与双方签订的主合同具有同等法律效力。

| 甲 方 (盖 章 )： | 乙 方 (盖 章 )： |
| --- | --- |
| 法 定 代 表 人 /授 权 代 表： | 法 定 代 表 人 /授 权 代 表： |
| 签 约 日 期 ： |  |

## 附件三：报价书

| 工程报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：江门星汇名庭项目天璇星院7幢客梯更换曳引钢丝绳和限速器钢丝绳工程 |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址：江门星汇名庭项目三期天璇星院7幢客梯 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方：越秀地产（江门）物业管理有限公司 |  |  |  | 乙方：江门市广州电梯工程有限公司 |  |  |
| 项目清单及报价 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程项目 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 1 | - 更换磨损的曳引钢丝绳 | - 天津高盛12MM - 212.5米X5条 | - 1062.5 | - 米 | - 17 | - 18062.5 |
| 2 | - 更换曳引钢丝绳修人工费 |  | - 1 | - 台 | - 3500 | - 3500 |
| 4 | - 更换磨损的限速器钢丝绳 | - 天津高盛8MMI | - 210 | - 米 | - 9 | - 1890 |
| 5 | - 更换限速器钢丝绳修人工费 |  | - 1 | - 台 | - 800 | - 800 |
| 6 | 合计（含6%增值税普通发票） |  |  |  | 24252.5元 |  |
| 1、现场水电均由甲方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 2、按清单列项施工、如有增加项目另计 |  |  |  |  |  |  |
| 3、结算均以实际现场结算 |  |  |  |  |  |  |
| 4、施工按 2 天工期 |  |  |  |  |  |  |
| 5、以上项目保修 壹年 ，如人为损坏不作保修 |  |  |  |  |  |  |
| 6、本报价单所列内容均以甲方提供信息之内为计算根据 |  |  |  |  |  |  |

附件四：

## 乙方营业执照、资质证书及安全生产许可证