维修和更新、改造方案

（公示）

一、项目概况

| 小区名称 | 越秀星汇名庭 |  |
| --- | --- | --- |
| 涉及的幢号 | 天枢星院4幢 |  |
| 项目类型 | ☑维修 □更新 □改造 |  |
| 维修和更新、改造的内容 | 天枢星院4幢客梯维修变频器、更换AVR电源板 |  |
| 维修和更新改造部位、设施设备的情况 | 竣工验收合格时间 | 2013年3月1日 |
|  | 保修期 | 2年 |
|  | 是否已过保修期 | ☑是 □否 |

二、参与维修工程项目机构和验收方式

1．工程项目施工单位：

| 公司名称 | 预算报价（元） | 保修期 |
| --- | --- | --- |
| 广东建安消防机电工程有限公司第八分公司 | 5830.00 | 3个月 |

工程将选择以下机构参与项目的实施：

□工程咨询机构

□工程监理机构

□工程审计机构

□其他

上述参与维修工程项目的机构采取以下方式进行选择：

□采取招标方式选定

□其他合法方式                                。

用于维修工程咨询、监理、审计等所发生的相关费用采取以下方式列支：

□计入当期维修工程成本

□由施工单位承担

☑其他  业主按户分摊   。

2．施工工程的安全责任单位为：江门市广州电梯工程有限公司。

3．预计工程施工时间为 2018 年 7 月 14 日；

预计工程工期为 5 日。

4．竣工验收。

工程竣工后由 越秀地产（江门）物业管理有限公司及相关业主 对维修工程项目进行验收，并共同签署《维修和更新、改造工程竣工验收单》，同时在小区内公示验收结果，公示期为  5  个工作日。

三、维修和更新、改造费用预算及付款方式

维修工程预算费用为 5830.00 元，工程涉及的分摊范围是天枢星院4幢（幢号），共有 48 户 4986.08 平方米参与分摊，分摊标准为	按户数分摊，每户分摊121.46元 ，各房屋的分摊明细详见《维修和更新、改造方案征求意见表》。

本次维修工程涉及的房屋中，已交存住宅专项维修资金的有	48	户，住宅专项维修资金余额 156487.71 元，足够支付此次维修项目，其维修费用从维修资金分户账中列支；未交存住宅专项维修资金的有	0 户，维修费用由业主缴纳现金。

本次维修工程项目按照  ☑一次拨付\□分期拨付  方式进行付款。

维修工程结算费用与工程预算金额不同的，增减工程部分须经相关业主签名同意。

四、业主表决

本次维修工程项目，须经专有部分占建筑物总面积三分之二以上业主且占总人数三分之二以上的业主签署确认同意才能生效，并在小区内公示不少于 5个工作日。业主为法人、其他组织的应书面委派代表参与表决。业主参与表决有困难的，可以书面委托代理人行使表决权。

五、使用方案的组织实施

本方案经全体业主表决通过后，委托 越秀地产（江门）物业管理有限公司 (单位或个人)组织实施，并与施工单位签订施工合同，以及向江门市住宅专项维修资金管理中心申请使用住宅专项维修资金。

六、其他约定事项

（附业主表决意见）

签名（盖章）

年    月    日

住宅专项维修资金业主意见公示表

| 小区名称：星汇名庭天枢星院4幢 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修项目名称：天枢星院4栋客梯维修变频器、更换AVR开关电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间号 | 意见 | 房间号 | 意见 | 房间号 | 意见 | 房间号 | 意见 |
| 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢301 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢302 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢303 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢401 |  |
| 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢402 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢403 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢501 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢502 |  |
| 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢503 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢601 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢602 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢603 |  |
| 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢701 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢702 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢703 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢801 |  |
| 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢802 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢803 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢901 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢902 |  |
| 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢903 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1001 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1002 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1003 |  |
| 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1101 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1102 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1103 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1201 |  |
| 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1202 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1203 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1301 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1302 |  |
| 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1303 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1401 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1402 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1403 |  |
| 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1501 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1502 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1503 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1601 |  |
| 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1602 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1603 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1701 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1702 |  |
| 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1703 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1801 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1802 |  | 蓬江区星汇名庭天枢星院4幢1803 |  |

备注：“意见”请填“同意”或“不同意”